Odbor IR předkládá orgánům města návrh Programu rozvoje města na rok 2017 s rozsahem na delší období. Šedě označená pole jsou označena ty, kdy se předpokládá realizace v roce 2017. Projekty jsou  rozděleny na ty jež bude realizovat město a projekty soukromých subjektů. Kurzívou jsou označeny pokroky v jednotlivých bodech nebo doplněny nové aktivity.

Za nejdůležitější aktivity, které lze v roce 2017 očekávat je zahájení realizace obnovy areálu zámku, dokončení atletického stadionu a výstavba přístavby ZŠ Tyršova. Z vlastních prostředků potom zateplení budovy DPS a rekonstrukce ulice Slovanská.

Program rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2017

Obsah:

- Sociální oblast a bydlení

- Obchod a služby

- Školství, kultura, památky, sport a cestovní ruch

- Infrastruktura města

- Ekologie

- Ekonomický rozvoj města

- Sociální oblast a bydlení.

Vytvářet podmínky pro pokračování bytové výstavby a individuální výstavby RD ve městě.

Projekty realizované městem

| Rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou. | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| Na dostavbu domu s pečovatelskou službou byla v roce 2003 zpracována studie. S ohledem na současné možnosti rozpočtu města je realizace závislá na dotačních podmínkách. Záměr byl vložen do zásobníku projektů v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Odhadované náklady se pohybují okolo 40 –50mil. Kč (cca 1,0 – 1,5mil. Kč / byt). Dotace lze čerpat i z MMR ČR – Komunitní bydlení (objekt se musí nacházet mimo záplavové území). Na základě informace, že evropská unie nebude podporovat cílovou skupinu seniorů, nebylo prozatím rozhodnuto o zajištění studie komunitního domu pro seniory. | Zajistit financování |
| Pokračovat v modernizaci stávajícího bytového fondu. | Plán na rok 2017 |
| Postupně obnovovat bytový fond v bytových domech především na ulici Fugnerova, Bučovická a Úzká. V orgánech města a v komisi pro rozvoj města a dopravu bylo upuštěno od záměru prodeje BD Fugnerovačp. 110. V tomto roce bude provedena oprava podlahy v BD čp.109. Jedná e o akci ve finančním plnění cca 200tis Kč. | Zajišťovat postupnou obnovu. |
| Na Domě s pečovatelskou službou byla v roce 2010 dokončena výměna výplní otvorů a zateplení půdy dotovaná z prostředků programu „Zelená úsporám“. V roce 2013 proběhla generální oprava střešního pláště v hodnotě 4.900.000,-Kč. V tomto roce jsou v rozpočtu města alokovány prostředky na provedení zateplení obvodového pláště a opravu balkónů. Smlouva o dílo je uzavřena a práce budou na jaře zahájeny. Délka realizace je 4 měsíce. | Zrealizovat projekt dle smluvních podmínek. |
| V orgánech města bude projednán návrh na podání žádosti o dotaci z IROP na vypracování územních studií označených územním plánem jako plochy S1a, b a c. V současné době je zajištěn zpracovatel a bude nutné rozhodnout o podání žádosti o dotaci. Náklady jsou 750tis Kč a očekávaná dotace ve výši 90%. | Podat žádost o dotaci a zrealizovat projekt dle dotačních podmínek. |
| Pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb | Plán na rok 2017 |
| V roce 2014 byl orgány města schválen 4. Komunitní plán sociálních služeb (dále jen KPSS) ORP Slavkov u Brna na období 2015-2018 a se všemi obcemi správního obvodu bylo dohodnuto spolufinancování sociálních služeb. Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb byly již uzavřeny se všemi obcemi na dobu neurčitou v roce 2015. | Předložit orgánům města zprávu o plnění 4.KPSS za rok 2016. Sledovat průběžné plnění 4.KPSS na období roku 2017. Zkontrolovat zaslání příspěvků od obcí. |

Sledované projekty realizované soukromými subjekty

| Bytová výstavba M Plus | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| V roce 2009 byla zahájena výstavba bytových domů obchodní společnost M Plus, s.r.o. (Martin Doubek) v lokalitě Zelnice. V roce 2016 byla dokončena výstavba 3 BD. Dále společnost dokončila a zkolaudovala bytové domy na ulici Slovanská. V orgánech města a jeho komisi je projednáván záměr na pokračování výstavby bytových domů v zahradách ulice Slovanská. Z důvodů neexistence územních studií nebyl prozatím tento záměr schválen. | Zpracovat územní studii na danou lokalitu |
| Bytová výstavba Kaláb-stavební firma | Plán na rok 2017 |
| Se společností Kaláb-stavební firma, s.r.o. Brno byla uzavřena smlouva ve věci budoucí výstavby technické a dopravní infrastruktury k BD a RD v lokalitě Zelnice. V roce 2013 byla ukončena I.etapa výstavby 2 BD a 17 RD a v roce 2015 byla ukončena výstavba18-ti rodinných domů. Celkem má být vybudováno 300 bytových jednotek (z toho 230 v BD). V tomto roce budou pokračovat práce na III. Etapě. Bylo zahájeno územní řízení na vybudování obousměrné komunikace do ulice Nerudova. | Realizovat výstavbu III.etapy |
| Bytová výstavba Zlatá Hora | Plán na rok 2017 |
| V orgánech města byla projednávána výstavba bytových domů o 80-ti bytech v lokalitě Zlatá Hora společnosti Pavel Čáslava - Čáslava- Stav, Brno. Tato společnost projevuje stále svůj zájem v této aktivitě pokračovat. | Pokračovat v záměru bytové výstavby. |
| Bytová výstavba SKR STAV – Obytný komplex Kaunicův dvůr | Plán na rok 2017 |
| Se společností SKR STAV byla uzavřena koncem roku 2014 smlouva o podmínkách výstavby infrastruktury na ulici Kaunicova a Příční v rámci obytného komplexu „Kaunicův dvůr“ řešící výstavbu 16 BD s 60 - 100 byty. V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení a pokračují práce na povolení okolní infrastruktury.Počet bytů byl snížen na 78. Byla zahájena výstavba bytových domů. | Zajišťovat plnění vyplývající ze smlouvy o spolupráci |
| Bytová výstavba Mirror Development – ulice Nerudova | Plán na rok 2017 |
| Výstavba společnosti Mirror na ulici Nerudova počítá s výstavbou 2 bytových domů s celkem 50-ti byty. Se společností je uzavřena dohoda o výstavbě přípojek a veřejných sítí řešící jejich uložení na pozemcích protipovodňové ochrany II a smlouva o právu provést stavbu terénních úprav na našem pozemku. Bylo vydáno územní řízení na uvedené terénní úpravy za účelem vyloučení se z aktivní záplavové zóny a probíhá zajišťování podkladů pro stavební povolení BD. Terénní úpravy byly zahájeny a byl uzavřen dodatek umožňující provedení jezírka. | Spolupracovat v mezích smluvních ujednání se společností Mirror na zajištění výstavby v této lokalitě. |
| Pod Zlatou horou – výstavba RD sdružení vlastníků pozemků | Plán na rok 2017 |
| Dne 14.10.2009 byla uzavřena s občanským sdružením plánovací smlouva na vybudování infrastruktury v lokalitě Pod Zlatou horou k cca 25-ti RD. Nyní je realizována a zkolaudována veškerá infrastruktura dle předmětu plnění. Komunikace mohou zůstat v majetku sdružení až do roku 2020. Byla předána část komunikace, veřejné osvětlení a městský rozhlas. | Předat část infrastruktury navazujícímu investorovi. |
| Pod Zlatou Horou - výstavba RD pan Šťastný | Plán na rok 2017 |
| Jedná se o výstavbu cca 17-ti RD, která navazuje na výstavbu občanského sdružení.Orgány města schválili dodatek č.1 k plánovací smlouvě. Proběhlo povolení změny stavebního povolení již povolené stavby a bylo vydáno územní rozhodnutí n prodloužení infrastruktury. Byla zahájena výstavba 8mi rodinných domů. Zajistit stavební povolení na prodloužení infrastruktury. | Spolupracovat na plnění podmínek smluvních závazků |
| Výstavba RD v ulici u Mlýna | Plán na rok 2017 |
| V roce 2016 byla dokončena výstavba 4 rodinných domů. Nyní soukromí investor společnost DVM incest, s.r.o má vypracovanou studii na revitalizaci celého prostoru bývalého Elektroodbytu a zajišťuje k danému záměru různá stanoviska a hodlá požádat o stavební povolení. S městem Slavkov u Brna hodlá jednat o budoucím majetkoprávním vypořádání veřejné infrastruktury. | Spolupracovat na obnově lokality |
| Aktualizovat aktivní záplavovou zónu na toku Prostředníček | Plán na rok 2017 |
| V rámci uzavřených smluvních závazků se společností Mirror spolupracovat na úpravě aktivní zóny za účelem výstavby 2 bytových domů. | Spolupracovat na plnění smluvních závazků |

2.Obchod a služby

Projekty realizované městem

| Pokračovat v opravách městské polikliniky | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| V současné době jsou provedeny energetické úspory dvou budov polikliniky č.p.551 a č.p. 324.Na zateplení budovy č.p.288 je zpracována projektová dokumentace a rozpočtem stanoveny náklady na 1.400.000,-Kč.Vzhledem ke stávajícímu značnému zateplení budovy polikliniky je nereálné získat dotační prostředky z OPŽP.Na květnovém zasedání zastupitelstva města byla na opravy polikliniky alokována částka ve výši 3,0mil. Kč. | Zajistit financování. |
| V souvislosti s obnovou vozového parku ZZS JMK byla vypracována projektová dokumentace řešící nové zázemí pro tyto vozy. Rozpočtové náklady 4,5 mil. Kč. Záměr je vložen do zásobníku projektů v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Nová stanice ZZS je navržena ve studii HZS JMK na ploše po bývalé váze cukrovaru a z tohoto důvodu bude od záměru vybudování nových garáží v areálu polikliniky odstoupeno. Dle sdělení ITI budou vedena jednání, zda bude možné tyto projekty realizovat po roce 2018 z těchto zdrojů. | Ve spolupráci se zřizovatelem ZZS zajistit financování. |
| Výstavba nového zázemí IZS | Plán na rok 2017 |
| Zastupitelstvo města schválilo záměr výstavby nové hasičské stanice na pozemcích po bývalé váze cukrovaru. Nyní je studie dokončena a budou zahájeny práce na majetkovém vypořádání a zajištění územního a stavebního řízení. Studie řeší dále výstavbu budovy ZZS JMK a JSDH. Propočtem jsou celkové náklady stanoveny na 45,0mil. Kč bez ZZS JMK. Nyní je vydáno územní rozhodnutí na umístění obou hasičských stanic. HZS JMK podalo žádost o dotaci z IROP. | Vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům, stavební povolení a financování. |

Sledované projekty realizované soukromými subjekty

| Výstavba obchodního centra na ulici Křenovická | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| Sdružení soukromých subjektů projednává s dotčenými orgány návrh na umístění obchodního centra na ulici Křenovická. Záměr je posuzován s ohledem na vliv dopravní obslužnosti. Policie ČR vydala kladné stanovisko s podmínkami k projektu pro územní řízení. MDČR uložilo ŘSD vypracovat v tomto roce studii technicko-finančního posouzení úpravy křížení silnice II/416 a III/0501 se silnicí I/50 ve variantě průsečné úrovňové křižovatky. V současné době ŘSD ČR vypracovalo studii a probíhá zajišťování stanovisek k navrhovanému řešení. Město dále jedná s MD a ŘSD ČR o možnosti mimoúrovňového křížení. | Spolupracovat se zainteresovanými stranami na přeložce silnice II/416 |
| Výstavba obchodního centra na ulici ČSA | Plán na rok 2017 |
| V roce 2012 byla zahájena výstavba nákupního centra v prostoru bývalého cukrovaru společností SPAR Česká obchodní společnost. Dle dohody s židovskou obcí došlo k úpravě projektové dokumentace a posunutí kruhové křižovatky. V současné době vydaná všechna potřebná povolení pro výstavbu. | Spolupráce s investorem za účelem výstavby obchodního centra. |

3.	Školství, kultura, památky, sport a cestovní ruch.

Projekty realizované městem

| V rámci dotací z Programu regenerace MPZ pokračovat v údržbě chráněných objektů. | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| V rámci Programu regenerace MPZ jsou každoročně obnovovány památkově chráněné kulturní objekty. Na rok 2017 jsou ze strany MKČR alokovány dotační prostředky ve výši 1.810.000 Kč. Do orgánů města bude předložen návrh na rozdělení dotace na obnovu fasád budov radnice čp. 64 a čp.65, a restaurování kamenných prvků na budově Brněnská čp.104. Rozpočtové náklady na obnovu fasád jsou stanoveny ve výši cca 4.000.000,-Kč. | Zrealizovat projekty dle dotačních podmínek. |
| Statické zajištění budovy radnice č.p.64 a odstranění sousední budovy č.p.63. Rozpočtové náklady dle nové dokumentace, která prošla schválením památkovou péčí, jsou na demolici 3,5mil Kč (pozn. NPÚ OÚP Brno s demolicí nesouhlasí) a na zajištění statiky 4,5mil Kč. Statiku nelze zajistit bez demolice čp.63. Aktuálně nám byla ministerstvem kultury zaslána informace, že bude probíhat řízení o návrhu na zápis budovy čp.63 za kulturní památku. Z toho důvodu musí být tento projekt prozatím pozastaven do doby rozhodnutí. | Sledovat vývoj ve věci prohlašování budovy za kulturní památku |
| V tomto roce bude zpracována projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů NN, slaboproudu, datové sítě, EZS, EPS a úpravy topení. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace. | Zajistit projektovou dokumentaci |
| Obnova zámecké zdi kolem parku | Plán na rok 2017 |
| Práce na postupné obnově zámecké zdi z prostředků ZS-A nejsou nyní realizovány z finančních důvodů. Na znovu postavení spadlé zámecké zdi po záplavách v roce 2010 je pravidelně žádáno o dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny a v roce 2014 bylo neúspěšně žádáno z IOP. Byla podána žádost o dotaci z IROP na obnovu zdi v délce cca 400 včetně obnovy čínského altánu a nyní jsme dostali informaci, že projekt byl kladně vyhodnocen a bude podpořen. Celkové náklady projektu jsou 65,0mil Kč při 90% dotaci. | Realizovat projekt dle dotačních podmínek |
| Obnova zámeckých valů | Plán na rok 2017 |
| Je zajištěna dokumentace na obnovu areálu zámku v hodnotě cca 57mil Kč. Na základě priorit IROP bylo rozhodnuto o dopracování projektu o statické zabezpečení opěrné zdi severní přístupové rampy, schodiště do valů a vestavbě výtahu. Byla podána žádost o dotaci z IROP, která v současné době byla akceptována. Celkové náklady projektu jsou 57,0mil Kč při 90% dotaci. | Realizovat projekt dle dotačních podmínek |
| Pokračovat v rekonstrukci budov škol v majetku města | Plán na rok 2017 |
| V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení na umístění tanečního sálu ve dvoře ZUŠ F. France. Propočtové náklady jsou stanoveny ve výši 11,0mil. Kč. Tato akce byla zahájena demolicí bývalé budovy DDM. | Nepokračovat v projektu do doby rozhodnutí o dislokaci ZUŠ |
| Na základě podnětu ZUŠ F. France byla v roce 2013 vypracována projektová dokumentace na opravu střechy nad ateliérem výtvarné výchovy. Rozpočtové náklady se pohybují okolo 1.500.000,-Kč. | Zajistit financování |
| V radě města na doporučení komise pro rozvoj měst a dopravu bylo rozhodnuto o zajištění studie proveditelnosti na dislokaci ZUŠ Fr. France do budovy Centrum Bonaparte čp. 126 na Palackého náměstí. Studie je ve variantách vypracována a probíhá její projednávání a schvalování. | Dokončit vypracování studie proveditelnosti |
| Na počátku roku 2014 bylo s ředitelkou MŠ Zvídálek zahájeno jednání ve věci rozšíření kapacity na Koláčkově náměstí o cca 20 žáků z důvodů všeobecné nedostačující kapacity a převisu žádostí o umístění v mateřské škole. Vypracovaná studie předpokládá propočtem investiční náklady v hodnotě cca 7mil Kč. Budou zvažovány další kroky. Na MŠMT byl podán projektový záměr na rozšíření kapacity MŠ o jednu třídu 28 dětí na ulici Koláčkovo náměstí 107.Na základě demografické studie bude zvažována možnost nové výstavby budovy MŠ na Zlaté Hoře s tím, že by se pracoviště na Koláčkově náměstí opustilo a hledalo nové využití.V tomto roce bude vhodné vyhledat vhodnou lokalitu pro výstavbu nové budovy školky a připravovat projektovou dokumentaci. | Vyhledat vhodnou lokalitu a zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení |
| Návrh na rozšíření kapacity základního školství formou přístavby ZŠ Tyršova je možné financovat jednak z evropských fondů IROP v případě vytvoření odborných tříd a nebo z MŠMT, kdy lze žádat i na kmenové třídy. Nyní je MŠMT alokovala dotaci ve výši 25mil Kč na přístavbu řešící navýšení kapacity o 6 tříd. Dle projektové dokumentace jsou stanoveny náklady na stavební část ve výši 36mil. Kč vč. DPH a 2,0mil Kč na vybavení. V současné době je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a jsou zaslány podklady na MŠMT za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cena stavby dle smlouvy o dílo činí 35,5mil Kč. | Realizovat projekt dle dotačních podmínek |
| ZŠ Komenského podala návrh na rekonstrukci střešní nástavby východního křídla řešící obnovu střešního pláště za účelem zamezení zatékání a zlepšení zateplení. Předpokládané náklady činí 4,5mil. Kč. | Zajistit financování |
| V rozpočtu města je alokována částka 350 tis. Kč na zajištění likvidace dešťové vody ze střechy ZŠ Komenského u přístavby mateřské školy formou vsaku. Touto akcí bude vyřešeno zaplavování přístavby školky při nadměrných deštích. Z hydrogeologického průzkumu vyplynulo, že vsakování není možné a z tohoto důvodu bude řešeno nadzemními retenčními nádržemi. Komise tento návrh nepřijala, a tudíž bude hledáno jiné řešení. V souvislosti s přívalovými dešti a zahlcování veřejné kanalizace bude předložen návrh na realizaci dle původního řešení. | Projednat způsob likvidace a případně zajistit realizaci |
| Projektová činnost škol | Plán na rok 2017 |
| Město bude podporovat vedení škol v předkládání projektů, které zvyšují materiálně-technické a odborné kvality škol zřizovaných městem. | Realizace dotačního projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na ZŠ Tyršova a Komenského. |
| V rámci ORP za dotační prostředky MMR ČR probíhá zpracování místního akčního plánu vzdělávání. | Pokračovat v dotačním projektu dle daných podmínek |
| Pokračovat v opravě a modernizaci městského stadionu | Plán na rok 2017 |
| Je vypracována PD na přestavbu stávajícího škvárového hřiště na fotbalové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením – rozpočtové náklady 20 mil. Kč. Tento záměr se dále nerozpracovává. V lednu roku 2016 byla na MŠMT podána žádost o dotaci na obnovu atletického stadionu ve výši 20 mil Kč. Celkové náklady na obnovu jsou propočtem stanoveny ve výši 45 mil. Kč. Dotace z MŠMT na I. etapu byla poskytnuta ve výši 15,0mil Kč a z JMK ve výši 6,05mil Kč. Stavební část byla vysoutěžena za částku 43,0mil Kč. Nyní byla dokončena realizace 1.etapy a je alokována dotace na II.etapu ve výši 12,0mil Kč. | Zajistit realizaci II. etapy dle dotačních podmínek |
| Podílet se na výstavbě dalších sportovišť a vybavení dětských hřišť | Plán na rok 2017 |
| V minulých letech probíhala obnova a výstavba zařízení dětských hřišť. Z tohoto důvodu nejsou v tomto roce alokovány finanční prostředky na další výstavbu. Bude probíhat pouze údržba správcem těchto zařízení. | Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu |
| V rámci nového územního plánu byla zapracována vhodná lokalita pro umístění skateparku. Nyní je vypracována projektová dokumentace a vydáno povolení stavby. Propočtové náklady jsou 3,5 mil. Kč. | Zajistit financování projektu. |
| V současné době je nachystána projektová dokumentace na vybudování odpočinkového koutku na pozemku fary Čs. církve husitské na ulici Malinovského. Rozpočtové náklady 750.000,-Kč. Bude zváženo podání žádosti o dotaci. | Zajistit financování. |
| Pokračovat v opravě areálu městského koupaliště. | Plán na rok 2017 |
| Jednalo by se o opravu technologie, vany bazénu a vybavení herními prvky. | Vyhledat vhodný dotační titul. |
| Obnova budovy č.p.126 Centrum Bonaparte | Plán na rok 2017 |
| Nyní probíhají prozatím přípravné jednání ve věci způsobu oprav, budoucího využití a provozu. Čeká se na vhodný dotační titul na zajištění celkové rekonstrukce. Předpokládané náklady se mohou pohybovat okolo 30 – 50mil. Kč. V současné době je zpracována projektová dokumentace opravy střechy a je požádáno o vydání stavebního povolení Rozpočtové náklady se pohybují ve výši 9,0mil Kč | Zajistit běžnou údržbu a studii využití celé budovy |
| Pokračovat v rozšiřování prohlídkového okruhu městem | Plán na rok 2017 |
| Židovská expozice na Koláčkově náměstí. Je zajištěna příležitostní prohlídka expozice. Doplnit informační systém o označení historických památek. | Zajistit pravidelné prohlídky dle rezervace. |

Sledované projekty realizované soukromými subjekty

| Záměr výstavby tenisové haly | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| Tenisový klub v minulém roce předložit městu záměr výstavby tenisové haly. V současné době v této věci neprobíhají žádné jednání. | Sledovat záměr výstavby |

4. 	Infrastruktura města.

Projekty realizované městem

| Postupně provádět rekonstrukci povrchů místních komunikací v závislosti na finančních možnostech rozpočtu města | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| V koordinaci s postupem správců IS (voda, plyn, elektro) je vypracována projektová dokumentace kompletní rekonstrukce ulic Čapkova, Mánesova a Tylova pro realizaci v příštích letech. Předpokládané náklady jsou 7.000.000,-Kč. V roce 2014 byla provedena oprava povrchu. | Zajistit financování |
| V orgánech města byl schválen záměr obnov místních komunikací se stanovením priorit na roky 2014-2016. Jedná se o ulice Smetanova, Polní, Nádražní, Havlíčkova, Koláčkovo náměstí, Malinovského a Slovanská. Celkové náklady jsou odhadovány na 75,0 mil. Kč. Postupně budou vyhodnocovány připomínky občanů a dokončovány projektové dokumentace. Do podrobnosti bude v tomto roce zpracována rekonstrukce ulice Slovanská v úseku od ulice Bučovická po ulici Smetanova. Řešený úsek byl rozšířen o část ulice Smetanova po ulici U Mlýna. Nyní bylo požádáno o vydání stavebního povolení a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rozpočtové náklady se pohybují ve výši 12,5mil Kč. | Zajistit realizaci rekonstrukce ulice Slovanská v úseku Bučovická – Smetanova. |
| Komise pro rozvoj města a dopravu se bude na svých jednáních zabývat generelem dopravy. Nyní na základě jednání s odborníky se projevuje, že na místo generelu je vhodnější zajistit Strategii trvale udržitelné městské mobility, což je v kontextu s evropskou unií. Náklady se pohybují okolo 1,0mil. Kč. Pokud by se řešil pouze generel parkování lze zajistit okolo 200 tis. Kč. Prozatím nebylo rozhodnuto zajistit zpracování generelu nebo strategie. Bude projednávána možnost pořízení generelu dopravy z dotačních prostředků. | Vypracovat generel dopravy |
| Na základě usnesení zastupitelstva města byly zahájeny práce na projektové dokumentaci řešící rekonstrukci ulice Jiráskova v části ulice Malinovského – Sadová. Nyní jsou zpracovány a projednávány variantní studie řešení. | Vypracovat projektovou dokumentaci a zajistit povolení stavby |
| Na základě usnesení rady města byly zahájeny práce na projektové dokumentaci řešící výstavbu 15ti parkovacích stání. Nyní jsou zpracovány a projednávány variantní studie řešení. | Vypracovat projektovou dokumentaci a zrealizovat akci |
| Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), především v souběhu s trasami NN realizovanými společností E.ON | Plán na rok 2017 |
| V tomto roce je správcem VO předložen návrh na rekonstrukci osvětlení v ulici Nerudova a zajištění některých projektových dokumentací. Bude nutné do rozpočtu města zařadit patřičné finanční zdroje ve výši cca 1,0mil Kč. | Zajistit realizaci rekonstrukce VO na ulici Nerudova |
| Dokončení plynofikace města | Plán na rok 2017 |
| Pokračovat v záměru plynofikace ulice Zámecká za spoluúčasti společnosti JMP a.s. Je vypracována projektová dokumentace a při zajišťování podkladů pro stavební povolení a majetkovému vypořádání s RWE bylo zjištěno, že RWE souhlasí s realizací pouze za podmínky min. 80% zájmu občanů. Na základě poslední ankety byl zájem projeven jen od 54% obyvatel. Z toho důvodu nelze zajistit stavební povolení a akci realizovat. Předpokládané náklady jsou 1,5 mil. Kč. | Sledovat vývoj ve stanoviscích RWE a žádostí obyvatel ulice Zámecká. |
| V orgánech města je projednáván záměr modernizace centrální kotelny Zlatá Hora za účelem snížení nákladů na její provoz a tím dosažení nižší ceny za teplo pro koncového spotřebitele. Na základě obdržené nabídky, která byla pro město nevýhodná, zastupitelstvo města tedy rozhodlo o modernizaci stávající kotelny formou výměny kotlů. Nyní se zpracovává realizační dokumentace. | Provést rekonstrukci zařízení kotelny |
| Připravovat záměr kamerového systému na Palackého náměstí, u polikliniky, případně dalších exponovaných místech | Plán na rok 2017 |
| V roce 2014 proběhla dodávka městského kamerového systému o počtu 3 kamer včetně dohledového a záznamového centra. V tomto roce je plánováno další rozšíření kamerového systému. | Rozšířit počet kamerových bodů. Zvážit 24-hodinový dohled |
| Návrh tras cyklostezek na území města v rámci připravovaného komplexního dopravního systému. | Plán na rok 2017 |
| Byla schválena trasa vedení cyklotrasy Slavkov - Hodějice. Je vypracována dokumentace pro ÚŘ a navázána spolupráce s Nadací Partnerství zajišťující koordinaci cyklotrasy pro celé DSO Ždánický les a Politaví. Vlastnictví k pozemkům a kladná stanoviska jsou nyní zajištěna. Předpokládané náklady jsou 22,0 mil. Kč. V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení a byla podána žádost o dotaci z IROP přes ITI Brno. Projekt bude nutné celý předfinancovat. | V případě akceptace žádosti o dotaci zrealizovat projekt dle dotačních podmínek |
| Regenerace venkovních ploch na sídlišti Zlatá Hora a Nádražní. | Plán na rok 2017 |
| Je vypracovaná PD pro stavební povolení I. etapy regenerace sídliště Zlatá Hora. V současné době již byly dotčené pozemky převedeny do vlastnictví města. Bude požádáno o vydání územního rozhodnutí a poté stavební povolení. Bude dále nutné přepracovat projekt regenerace. O dotaci bude možné požádat reálně až v roce 2018. Předpokládané náklady celé regenerace 30,0 – 40,0 mil. Kč. | Zajistit stavební povolení I.etapy. |
| Byla vypracována projektová dokumentace na regeneraci venkovních ploch u bytových domů č.p.1153-8 v sídlišti Nádraží. V dokumentaci jsou zahrnuty požadavky dotčených obyvatel. Náklady se mohou pohybovat okolo 1,0 – 2,0 mil. Kč. | Zajistit finanční zdroje. |
| Realizaci protipovodňových opatření města - odvedení extravilánových dešťových vod. | Plán na rok 2017 |
| Město má v současné době zpracovanou dokumentaci pro územní řízení na realizaci záchytného poldru v lokalitě Za Parkem, včetně odvodňovacího potrubí do svodnice u silnice na Křenovice. Nyní se v orgánech projednávají poslední práva k pozemkům. Je dále projednávaná možnost o zajištění dotačních prostředků. Předpokládané náklady 25,0 mil. Kč. Dle informace z ITI Brno je velice nepravděpodobné zajistit financování z těchto prostředků. | Hledat možnosti získání pozemků do vlastnictví města a sledovat možnosti získání státních dotací. |
| V návaznosti na tuto dokumentaci byla v rámci komplexních pozemkových úprav zpracována dokumentace společných zařízení. Na jejich podkladě je též zpracována studie na systém poldrů zachycujících srážkové vody z lokalit Pod Urbanem a Vinohrad a jejich odvedení do vodních toků Prostředníček a Litava. Prozatím byla ukončena výstavba poldru „Pod Urbanem“. | Zajistit projektovou dokumentaci, pozemky a finanční prostředky |
| Přípravné práce na úpravách městského hřbitova. | Plán na rok 2017 |
| Je zpracována studie jižního vstupu včetně parkoviště, veřejného osvětlení a chodníku na hřbitově. Dokumentace jižního vstupu bude muset být přepracována v závislosti na úpravě křižovatky ul. Slovákova a Kollárova v rámci investice SÚS JMK. | Po zajištění stavebního povolení úpravy křižovatky zajistit úpravu PD vstupu na hřbitov. |
| Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. | Plán na rok 2017 |
| Městská policie a odbor dopravy se zabývá instalací radaru rychlosti na ulic Tyršova. Bylo zprovozněno úsekové měření na ulici ČsČK. | Prověřit varianty použití radaru na ulici Tyršova. |
| Řešení parkování ve městě. | Plán na rok 2017 |
| Je zpracována studie parkoviště na Koláčkově náměstí. Nyní je odsouhlasena studie řešení ploch celé lokality, která byla zaslána k vyjádření jejich občanů. Nebyly obdrženy žádné významné připomínky. Předpokládané náklady mohou dosáhnout cca 20,0mil. Kč. Probíhá zpracování projektové dokumentace. V ploše Koláčkova náměstí bylo rozhodnuto o budoucím umístění památníku padlým občanům ve světových válkách. | Zajistit územní rozhodnutí. |
| OZV o místních poplatcích umožňuje zřídit vyhrazené stání |  |
| Rozvoj dopravní infrastruktury ve městě. | Plán na rok 2017 |
| V rámci nového územního plánu města a v souvislosti s výstavbou obchodního centra v ulici Křenovická bylo zahájeno jednání s MDČR o přeložce silnice II/416. Nyní je záměr přeložky ve fázi, kdy ŘSD ČR vypracovalo ekonomicko-technickou studii možnosti realizace průsečné úrovňové křižovatky a město se prozatím k této variantě nevyjádřilo. Město prozatím jedná o mimoúrovňovém křížení. Celá přeložka silnice II/416 až do Židlochovic je součástí ZUR JMK. | Spolupracovat na zajištění studie přeložky připojení silnice II/416 |
| Dle sdělení JMK nelze silnice III. tříd řešit v ZUR. To se tedy týká i přeložky silnice III/476 (směr Rousínov). V současném územním plánu je její trasa vedena po hranici katastru města a nyní se projednává záměr jejího vedení přes katastr obce Němčany, Kroužku a Rousínova. Budoucí přeložka musí být součástí územních plánů těchto katastrálních území. Proběhlo jednání se zástupci okolních obcí, které záměr projednaly. Nyní probíhá výběrové řízení na zpracovatele studie. | Požádat o dotaci a zajistit vypracování studie. |
| SÚS JMK připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci silnice III/0501, která byla ze strany města odsouhlasena. Předmětem je oprava povrchu, zřízení kruhových křižovatek, přechodů pro chodce a podélných parkovacích stání.Na základě usnesení rady města byl na SÚS JMK podán podnět na zrušení kruhové křižovatky ulici Bučovická – Slovanská. Byli osloveni vlastníci soukromých subjektů. Doposud nebyla taková reakce, aby mohla být předložena shoda majetkového vypořádání. | Spolupracovat na procesu územního řízení. |
| Prosazovat u ŘSD a dalších dopravně správních orgánů zachování přímého napojení silnice I/50 na dálnici D 1 v křižovatce u Holubic – dle posledních informací bude toto napojení zachováno. V současné době neprobíhá v této věci žádné řízení. | Sledovat vývoj v této věci. |

Sledované projekty realizované soukromými subjekty

| Pokračovat v přípravě budování dopravní a technické infrastruktury k nově realizované bytové zástavbě | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| Na základě uzavřené smlouvě o výstavbě infrastruktury v lokalitě Zelnice se společností Kaláb-BS, spol. s r.o. probíhá její postupná výstavba a předávání do majetku různým správcům infrastruktury. Orgány města schválily návrh na převzetí infrastruktury v rámci II.etapy. Probíhají stavební řízení na infrastrukturu související s třetí etapou. | Spolupracovat na vybudování a převzetí infrastruktury v rámci smluvních závazků |
| Na základě uzavřené smlouvy o výstavbě infrastruktury v lokalitě Zelnice se společnostmi M Plus, s.r.o. ke třem bytovým domům probíhá její postupná výstavba a předávání do majetku různým správcům infrastruktury. | Předpokládá se dokončení infrastruktury |
| Se společností SKR-Stav je uzavřena smlouva na realizaci cca 2/3 infrastruktury Jiráskova – Tyršova od ul. Tyršova, která je nyní dokončena a bude probíhat její předání.. | Dokončit majetkový převod infrastruktury dle smluvních podmínek |
| S občanským sdružením vlastníků pozemků Zlatá Hora je v ZM schválena a se sdružením podepsána plánovací smlouva v téže lokalitě. Je proveden a předán vodovod, kanalizace a plynovod. Na komunikaci je vydáno předčasné užívání stavby a proběhlo kolaudační řízení. VO+MR včetně komunikací je dokončeno. Proběhlo částečné předání komunikace a VO+MR pro účel navazující plánovací smlouvy. Komunikace má sdružení předat do konce roku 2020. | Jednat o předání části infrastruktury |
| V lokalitě obytné zóny Zlatá Hora je uzavřena nová plánovací smlouva s majiteli pozemků, které zastupuje p. Šťastný. Byl uzavřen dodatek č.1 k plánovací smlouvě na realizaci prodloužení infrastruktury na ulici Slunečná. Stavební povolení na změnu stavby před dokončením již nabylo právní moci. Je vydáno územní řízení prodloužení infrastruktury. Na tuto infrastrukturu lze napojit až 22 RD. Stavba rodinných domů a infrastruktury byla zahájena. | Zajistit stavební povolení na novou infrastrukturu. |
| S Ing. Jiřím Karkoškou je uzavřena plánovací smlouva na výstavbu infrastruktury na ulici Sadová. Je vydáno pravomocné stavební povolení na veškerou infrastrukturu. Ing. Karkoška má nyní vydané stavební povolení na svůj rodinný dům a převzal investorství na realizaci veřejné infrastruktury. Stavba byla zahájena a nyní probíhá postupná kolaudace a předávání infrastruktury do majetku města Slavkov u Brna mimo komunikaci. | Zajistit výstavbu ze strany žadatele. |
| Dne 29.11.2013 byla s panem Mgr. Havránkem uzavřena plánovací smlouva na výstavbu infrastruktury na ulici Lesní. V současné době je zastupitelstvem města schválena územní studie. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení na výstavbu infrastruktury. | Vypracovat dokumentaci pro územní řízení a zajistit vydání územního rozhodnutí |
| V rámci výstavby obchodního centra SPAR se bude realizovat výstavba kruhové křižovatky na silnici I/50 a I/54 jejíž stavební povolení, nabylo již právní moci. | Spolupracovat na procesu výstavby |

5.	Ekologie.

Projekty realizované městem

| Pokračování rekultivace skládky v Pískách. | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| Je pokračováno v rekultivaci zbývající části skládky v Pískách. Průběžně dle možností jsou další části skládky rekultivovány ornicí, následně zatravněny a osázeny stromy a keři. V dubnu byla provedena výsadba dřevin v Pískách a další doprovodné akce (instalace budek, založení květnaté louky) v rámci projektu „Podpora biodiverzity v lokalitě Písky“ za účasti dětí z Junáku, dětí z přírodovědeckého kroužku při DDM a členů Mysliveckého spolku. Na JMK podána žádost o dotaci ve výši 34 tis. Kč, která nebyla přiznána. Celkové náklady 43 tis. Kč. V dubnu proběhla nová výsadba za finanční prostředky města. | Bude pokračováno v zatravnění dokončených ploch a výsadbě doprovodné zeleně za účasti spolků v dubnu 2016. |
| Sledovat a podporovat práce na komplexních pozemkových úpravách na katastru města. Pokračovat v jejich projektování a schvalování. | Plán na rok 2017 |
| Projekční práce na pozemkových úpravách jsou dokončeny a proběhl schvalovací proces. Nově byly vysázeny aleje a biocentra z prostředků města za pomoci dobrovolníků (alej Vážanský žleb, biocentrum Povětrníky, větrolam u Nížkovického potoka, biokoridor Kozí hory, alej na Cigáně, alej ČČK, obnova remízků nad golfovým hřištěm), z dotací z PRV byla vysázena biocentra Spravedlnost a Podsedky, z dotace OPŽP biokoridory RBK 223 nad Frédskou cestou. Dále bude sledován pouze projekt „polní cesty včetně odvodňovacího příkopu lokalitě Po Vážanskou“. Byla provedena prohlídka RBK 223 se zhotovitelem a sepsán reklamační protokol o odstranění vad, které zhotovitel odstraní na podzim tohoto roku. Reklamace byla kladně vyřízena | Zahradnická firma Vykrut zahradnické služby, a.s provedla následnou péči o biokoridor RBK 223 za rok 2016. Údržbu ostatních výsadeb zajišťuje odbor ŽP. Odbor ŽP v roce 2017 zajišťuje následnou péči o RBK z vlastního rozpočtu. |
| Pokračovat a podporovat výsadbu stromů k. ú. Slavkov u Brna. Prováděna pravidelná péče o nové výsadby alejí a biocentra, dle potřeby. Na podzim proběhla dosadba keřovitých dřevin za účasti Svazu Junák a členů MS Slavkov v remízcích nad golfovým hřištěm. Na jaře proběhla kontrola a dosadba alejí, které byly vysázeny v posledních letech. | Na jaře 2016 budou za pomoci dobrovolníků (myslivci) a TSMS všechny v posledních pěti letech nově vysázené aleje zkontrolovány, opraveny a dosázeny. SPLNĚNO |
| Na přelomu roku 2015 a 2016 byly zahájeny kroky k opravě jižního břehu Velkého rybníku. Dotace byla alokována ministerstvem životního prostředí. Nyní je zajištěn zhotovitel stavby a cena zakázky činí kolem 1,7mil Kč. Aktuálně bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotačních prostředků. Práce budou probíhat od března do května. | Zajistit projekt dle dotačních podmínek. |
| Sledovat a podporovat obnovu obory. | Plán na rok 2017 |
| Sleduje se,zda práce probíhají v souladu s desetiletým lesním hospodářským plánem.V tomto roce nejsou ze strany LČR, s. p. LS Bučovice plánovány žádné těžební zásahy. | Jedná se o dlouhodobý úkol vyžadující průběžné sledování. |
| V současné době je zpracována projektová dokumentace řešící revitalizaci zeleně na sídlišti Polní. | Zajistit financování projektu. |
| Se svazem zahrádkářů byl vybrán pozemek pro výsadbu historických původních odrůd stromů. Výsadba bude možná až po výpovědi z nájmu zemědělského pachtu. Byly vybrány dvě lokality. Nyní se čeká na stanovisko zahrádkářského svazu, o kterou lokalitu projeví zájem. | Zajistit pozemek a případně provést výsadbu |
| Zkvalitňování systému sběru odpadů z veřejné zeleně a zahrad v k.ú. Slavkov u Brna | Plán na rok 2017 |
| Na základě podnětu TSMS se bude město zabývat rozšířením plochy pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Stávající plocha je vzhledem k množství odpadu nedostačující. Nyní se zpracovává žádost o dotaci na různé nádoby na biologicky rozložitelný odpad, včetně štěpkovače. Přes ŽlaP je požádáno o dotaci na pořízení kompostérů do domácností. | V případě poskytnutí dotace zrealizovat projekt dle dotačních podmínek. |
| Rozšíření a zkvalitnění systému třídění odpadů ve městě | Plán na rok 2017 |
| Smyslem tohoto bodu je zajištění dostatečného počtu kontejnerů na separovaný odpad. Postupně se každoročně zřizuje nové sběrové místo. Poslední bylo zřízeno na ulici Tyršova 11/2014. Z důvodů neustálého zneužívání plochy u Penny bylo toto sběrové místo zrušeno a kontejnery byly rozmístěny k ostatním sběrovým místům. | V tomto roce nebude sledována žádná aktivita |

6. 	Ekonomický rozvoj města.

Projekty realizované městem

| Kontrola hospodaření města | Plán na rok 2017 |
| --- | --- |
| Trvale sledovat průhlednost hospodaření příspěvkových organizací města a celkové zefektivňování jejich činnosti. | Provádět průběžnou kontrolu |
| Sledovat aktivnější využívání zdrojů a majetku ve vlastnictví města |  |
| Rozvoj města v oblasti podnikání | Plán na rok 2017 |
| Mezi ekonomické cíle rozvoje města v oblasti podnikání patří především podpora malých, středních i velkých firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a služeb. Cílem je rozšiřovat počty kvalifikovaných pracovníků v regionu a podporovat takové projekty, které umožní plnění tohoto cíle. Jedná se například o projekty zaměřené na tvorbu pracovních míst ve výzkumu či vývoji nebo o projekty výstavby vývojových center. | Podporovat v rámci veřejné samosprávy podnikající subjekty. |